ÜSTAT v5.7 — Oturum Raporu

Stres Test Altyapısı + FAZ-A Veri Yönetimi

22 Mart 2026 — Commit: a2cf9a1, 018d110, 648ad8e

# 1. Oturum Özeti

Bu oturum iki ana iş parçasından oluşmaktadır: (1) Stres test altyapısının tamamlanması ve tüm FAZ-1/2/3 testlerinin başarıyla geçmesi, (2) FAZ-A veri yönetimi implementasyonu ile biriken veri sorununa kalıcı çözüm getirilmesi.

| Metrik | Değer |
| --- | --- |
| Oturum süresi | ~2 saat |
| Toplam commit | 3 (a2cf9a1, 018d110, 648ad8e) |
| Yeni dosya | 7 (4 test + 1 bridge + 2 rapor) |
| Değiştirilen dosya | 5 (database.py, main.py, config, INDEX.md, gelisim) |
| Toplam eklenen satır | ~3.450 |
| Test sonucu | 13/13 GEÇER (TEST_009: 5/5, TEST_010: 4/4, TEST_011: 4/4) |
| Versiyon değişikliği | Yok (v5.7 korundu) |

# 2. Yapılan İşler

## 2.1 Stres Test Altyapısı (Commit: a2cf9a1)

Kapsam: StressTestBridge modülü + 3 test dosyası + INDEX.md güncelleme + gelişim tarihçesi.

| Dosya | Satır | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| stress_bridge.py | 732 | 10 hata enjeksiyon modu, 5 profil, Circuit Breaker, StressMetrics |
| test_009_stress_runner.py | 678 | FAZ-1: 15 sembol yük testi, PriceGen15, tracemalloc |
| test_010_db_netting_stress.py | 555 | FAZ-2: DB concurrent, Netting lock, CB cascade, Risk limit |
| test_011_chaos_montecarlo.py | 494 | FAZ-3: Spike, Chaos motor kill, Monte Carlo, Kriz senaryoları |
| INDEX.md | +55 | 3 yeni test kaydı + stres test dökümantasyonu |
| gelisim_tarihcesi.md | +64 | #59 girişi: stres test FAZ-1/2/3 |

TEST_009 (FAZ-1 Yük Testi): 15 sembol, 250 cycle, 520 saniye, light_stress profili.

- Dolum oranı: %100, Cycle P95: 2266ms, Bellek: 28.3 MB

- Motor hataları: OĞUL 3/247 (%1.2), diğer 4 motor 0 hata

- Sonuç: 5/5 kriter GEÇER

TEST_010 (FAZ-2 Altyapı Stres): 4 alt test, tamamı GEÇER.

- A: DB concurrent — 5 writer + 3 reader, SQLite WAL, 0 hata

- B: Netting lock — 6 thread x 1000, deadlock yok

- C: Circuit breaker — tetikleme + recovery başarılı

- D: Risk limit — 5 kademe (%2 → %15) eksiksiz çalışıyor

TEST_011 (FAZ-3 Kaos + Monte Carlo): 4 alt test, tamamı GEÇER.

- A: Spike 10x yük — %96.8 fill rate

- B: Chaos motor kill — 10/10 recovery

- C: Monte Carlo 1000 path — %99+ kârlı, %0 ruin, max DD %7.5

- D: 5 tarihsel kriz — tümü hayatta (en kötü COVID -%9.5)

## 2.2 FAZ-A Veri Yönetimi (Commit: 018d110)

Kapsam: DataRetention servisi, aggregation tabloları, composite index'ler, config + ana döngü entegrasyonu.

| Dosya | Değişiklik | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| engine/database.py | +321 satır | run_retention(), _aggregate_daily_risk(), _aggregate_weekly_top5(), get_table_sizes(), 2 yeni tablo, 3 composite index |
| engine/main.py | +26 satır | Günlük retention tetikleyici (18:00+, _last_retention_date) |
| config/default.json | +12 satır | retention bölümü: tablo bazlı gün konfigürasyonu |

Retention Politikası:

- risk_snapshots: 30 gün (silmeden önce daily_risk_summary'e aggregate)

- top5_history: 60 gün (silmeden önce weekly_top5_summary'e aggregate)

- events: severity bazlı — INFO 14g, WARNING 30g, ERROR/CRITICAL 90g

- config_history: 365 gün, liquidity: 30 gün, hybrid_closed: 90 gün

Test Sonucu: 5/5 GEÇER — 9000 risk snapshot → 3100 (5900 silindi, 59 gün aggregate), 4500 top5 → 3050, 270 event → 136.

Beklenen Etki: Yıllık DB boyutu 5 GB yerine ~500 MB altında sabit kalacak.

## 2.3 Raporlar ve Dokümanlar (Commit: 648ad8e)

- USTAT_v57_veri_yonetimi_yol_haritasi.docx — 9 bölüm, 29 başlık, 7 tablo. Mevcut durum analizi, büyüme projeksiyonları, teknoloji önerileri (Redis, TimescaleDB, CQRS), 4 fazlı yol haritası.

- USTAT_veri_yonetimi_takvim.xlsx — 4 sayfa: Genel Takvim, Gantt Chart (16 hafta), Milestone (9 dönüm noktası), Bağımlılık Matrisi.

# 3. Commit Geçmişi

| Commit | Mesaj | Dosya | Satır |
| --- | --- | --- | --- |
| a2cf9a1 | test: stres test altyapısı FAZ-1/2/3 | 10 | +3.084 |
| 018d110 | feat: FAZ-A veri yönetimi — retention, aggregation, index | 3 | +358 |
| 648ad8e | docs: veri yönetimi yol haritası + takvim | 2 | binary |

# 4. Anayasa Uyumu

- Siyah Kapı'ya dokunulmadı — 24 fonksiyonun hiçbiri değiştirilmedi

- 8 dokunulmaz dosyanın hiçbiri modifiye edilmedi

- Çağrı sırası korundu (DEĞİŞTİRİLEMEZ 1-8 sıralaması)

- Versiyon v5.7 korundu — motor mantığına müdahale yok

- FAZ-A: Sarı Bölge kapsamında — mevcut metotları çağırma + yeni yardımcı tablo

# 5. Bilinen Sorunlar ve Kalan İşler

- Fiyat drift kalibrasyonu: Sentetik fiyat üretiminde F_AKBNK +55%, F_XU030 +79% sapma

- Sinyal frekansı: 2800 cycle'da sadece 3 sinyal — OĞUL filtreleri çok sıkı

- USTAT_OKU.docx: Hâlâ v5.6 referansı var, v5.7'ye güncellenmeli

- FAZ-B/C/D: Redis, TimescaleDB, CQRS — kullanıcı tarafında altyapı kurulumu gerekiyor

# 6. Sonraki Oturum Önerileri

- FAZ-B kodunu hazırla: RedisCacheLayer sınıfı, write-behind pattern (Redis kurulmadan test edilemez ama kod hazır olabilir)

- USTAT_OKU.docx'u v5.7'ye güncelle

- Sinyal frekansını iyileştir: OĞUL PA confluence eşiğini gevşet

- PriceGen drift kalibrasyonu: mean-reversion faktörü ekle

— Rapor Sonu —