ÜSTAT v5.7

Veri Yönetimi ve Ölçeklendirme

Yol Haritası

Tarih: 22 Mart 2026

Versiyon: 1.0

Hazırlayan: CEO Ajan

GİZLİ — İç Kullanım

# İçindekiler

# 1. Yönetici Özeti

ÜSTAT v5.7 şu an tek SQLite dosyası üzerinde çalışmakta olup, 12 tablo barındırmaktadır. Sistemde hiçbir otomatik veri temizleme mekanizması bulunmamaktadır — tüm tablolar sınırsız büyümektedir. Mevcut durumda aylık tahmini 250-700 MB veri birikimi gerçekleşmekte olup, 6 ay sonunda 1.5-4 GB seviyesine ulaşması beklenmektedir.

Bu doküman, mevcut altyapının detaylı analizini, büyüme projeksiyonlarını, risk değerlendirmesini ve 4 fazlı teknoloji geçiş yol haritasını sunmaktadır. Amaç, ÜSTAT'ın operasyonel performansını koruyarak ölçeklenebilir bir veri yönetim altyapısına geçişi planlamaktır.

Kritik Bulgular:

- 12 tablo, 0 otomatik temizleme — tüm delete_* metotları kodda mevcut ama hiçbiri çağrılmıyor

- risk_snapshots tablosu 10 saniyede 1 satır ekliyor → ayda ~180K satır (en hızlı büyüyen)

- top5_history tablosu her cycle'da 5 satır ekliyor → ayda ~900K satır

- OHLCV bars tablosu UPSERT kullandığı için sabit boyutta (~16.5K satır) — sorun yok

- Redis, mesaj kuyruğu veya harici cache yok — tüm okumalar doğrudan SQLite'tan

- Tek thread writer lock — yoğun dönemlerde bottleneck riski

# 2. Mevcut Durum Analizi

## 2.1 Veritabanı Yapısı

ÜSTAT tek bir SQLite dosyası (trades.db) kullanmaktadır. WAL modu aktif, foreign keys açık, bağlantı timeout 30 saniyedir. Aşağıda 12 tablonun büyüme profili yer almaktadır:

| Tablo | Aylık Artış | 6 Ay | Risk Seviyesi | Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| risk_snapshots | ~180K satır | ~1.1M satır | 🔴 Kritik | Retention politikası şart |
| top5_history | ~900K satır | ~5.4M satır | 🔴 Kritik | Aggregation + arşivleme |
| events | ~180K-900K | ~1-5.4M satır | 🟠 Yüksek | Severity bazlı retention |
| trades | ~100-400 satır | ~600-2.4K satır | 🟢 Düşük | Sorun yok, arşivleme opsiyonel |
| bars | Sabit ~16.5K | Sabit ~16.5K | 🟢 Düşük | UPSERT ile sabit — sorun yok |
| hybrid_positions | Değişken | Düşük | 🟢 Düşük | Kapatılanlar arşivlenebilir |
| config_history | Düşük | Düşük | 🟢 Düşük | 12 ay retention yeterli |
| liquidity_classes | ~300 satır | ~1.8K satır | 🟢 Düşük | 30 gün retention yeterli |

## 2.2 Veri Akışı

Her 10 saniyelik cycle'da şu veri hareketi gerçekleşir:

- OHLCV: 15 sembol × 4 timeframe = 16.500 bar (UPSERT, net büyüme yok)

- Tick: 15 sembol anlık fiyat (yalnızca bellek, DB'ye yazılmıyor)

- Risk snapshot: 1 satır (equity, drawdown, pozisyonlar JSON olarak)

- Top-5 seçimi: 5 satır (sembol, skor, rejim)

- Eventler: 0-5 satır (veri boşluğu, outlier, deaktivasyon)

- Trade: 0-1 satır (sinyal gerçekleştiğinde)

## 2.3 Cache ve Bellek Durumu

Mevcut sistemde harici cache (Redis, Memcache) veya mesaj kuyruğu (RabbitMQ, ZeroMQ) kullanılmamaktadır. Bellekte tutulan veriler:

- DataPipeline: latest_ticks (15 sembol), latest_account, latest_positions — her cycle yenilenir

- ÜSTAT dedup_cache: Event tekrar engelleme, TTL=3600 saniye

- MT5 Bridge: Sembol mapping cache — dinamik çözümleme

Tüm analitik sorgular (hata atama, ertesi gün analizi, kategorizasyon) doğrudan SQLite'a gitmektedir. Bu, cycle başına ortalama 5-10 DB read işlemi demektir.

## 2.4 Mevcut Index Yapısı

SQLite üzerinde 11 adet index tanımlıdır. Bu indexler mevcut sorgu paternleri için yeterlidir ancak zaman bazlı sorgular için composite index eksikliği vardır:

- Eksik: risk_snapshots(timestamp, drawdown) — drawdown trendi sorguları

- Eksik: events(timestamp, type, severity) — composite zaman+tip filtresi

- Eksik: top5_history(date, symbol) — sembol bazlı tarihsel analiz

# 3. Büyüme Projeksiyonları

Aşağıdaki hesaplamalar 21 işlem günü/ay, günde 6.5 saat (23.400 cycle) ve mevcut veri akış hızlarına dayanmaktadır:

| Zaman Dilimi | risk_snapshots | top5_history | events (ort) | Toplam DB Boyutu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ay | 180K satır | 900K satır | 180K satır | ~400 MB |
| 3 Ay | 540K satır | 2.7M satır | 540K satır | ~1.2 GB |
| 6 Ay | 1.1M satır | 5.4M satır | 1.1M satır | ~2.5 GB |
| 12 Ay | 2.2M satır | 10.8M satır | 2.2M satır | ~5 GB |
| 24 Ay | 4.3M satır | 21.6M satır | 4.3M satır | ~10 GB |

## 3.1 Performans Etkisi

SQLite tek dosya mimarisi nedeniyle aşağıdaki eşikler aşıldığında performans düşüşü beklenir:

- 500K+ satır: SELECT sorgularında 50-100ms gecikme başlangıcı

- 2M+ satır: İndexsiz sorgularda 500ms+ gecikme

- 5M+ satır: WAL checkpoint süresi 1-5 saniyeye çıkar

- 10M+ satır: DB dosyası büyüklüğü SSD üzerinde bile I/O darboğazı yaratır

ÜSTAT'ın 10 saniyelik cycle süresiyle, 500ms'lik bir DB gecikme bile döngü zamanlamasını bozabilir. Stres testinde cycle P95 = 2266ms çıkmıştı — DB büyümesiyle bu 5000ms sınırına ulaşabilir.

# 4. Teknoloji Önerileri

## 4.1 Redis — Anlık Veri Katmanı

Neden: Her cycle'da 5-10 DB read yerine mikrosaniye seviyesinde bellek okuması.

Ne Taşınır: Aktif pozisyonlar, son fiyatlar, rejim durumu, circuit breaker state, son risk snapshot.

Mimari: Write-behind cache pattern — Redis'e yaz, arka planda asenkron olarak SQLite'a kalıcı kaydet.

Kazanç: Cycle süresinde %40-50 düşüş (2266ms → ~1200ms).

- Redis Sorted Set: risk_snapshots zaman serisi (son 24 saat bellekte)

- Redis Hash: aktif pozisyonlar (ticket → pozisyon detayı)

- Redis Pub/Sub: motorlar arası olay bildirimi (BABA rejim değişikliği → OĞUL)

- Redis Stream: order event log (audit trail)

## 4.2 TimescaleDB — Zaman Serisi Veritabanı

Neden: risk_snapshots, top5_history ve events tabloları zaman serisi yapısındadır. SQLite bu patern için optimize değildir.

Avantajlar:

- Hypertable: Otomatik chunk'lama (haftalık/aylık partition)

- Continuous Aggregates: Saatlik/günlük özetler materialized view olarak — her sorguda yeniden hesaplamaz

- Retention Policy: 'SELECT add_retention_policy(risk_snapshots, INTERVAL 90 days)' — tek satır konfigürasyon

- Compression: 6 aydan eski veriler otomatik sıkıştırma (%90+ alan tasarrufu)

- SQL Uyumlu: Mevcut SQLite sorguları minimum değişiklikle taşınır

## 4.3 Mesaj Kuyruğu — Motor Ayrıştırması

Neden: 5 motor (BABA, OĞUL, H-Engine, Manuel, ÜSTAT) şu an senkron çalışıyor. Biri bitene kadar diğeri bekliyor.

Seçenekler:

- ZeroMQ (Hafif): Broker'sız, process-arası iletişim, en düşük latency (~10μs)

- RabbitMQ (Orta): Broker bazlı, mesaj garantisi, dead letter queue, retry mekanizması

- Redis Streams (Entegre): Redis zaten varsa ek bileşen gerektirmez, consumer group desteği

Önerilen: Redis Streams — ayrı bir broker kurmak yerine Redis'in stream özelliğini kullanmak, operasyonel karmaşıklığı minimumda tutar.

## 4.4 Hot/Warm/Cold Veri Katmanlama

Trading uygulamalarında endüstri standardı olan 3 katmanlı veri yönetimi modeli:

| Katman | Süre | Depolama | Erişim Süresi | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔥 Hot | Son 7 gün | Redis + SQLite WAL | <1ms | Aktif trading, anlık analiz |
| 🟡 Warm | 7-90 gün | SQLite (indeksli) | 5-50ms | ÜSTAT beyin, ertesi gün analizi |
| ❄️ Cold | 90+ gün | Sıkıştırılmış arşiv | 100-500ms | Tarihsel backtest, audit |

Bu model, aktif döngüde okunan veri miktarını %90+ azaltır. ÜSTAT Beyin'in kategorizasyonu sadece warm katmanı tarar, cold katmana hiç dokunmaz.

# 5. Uygulama Yol Haritası

| Faz | Teknoloji | Versiyon | Süre | Etki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZ-A | SQLite Retention + Index | v5.8 | 1-2 hafta | Acil büyüme kontrolü |
| FAZ-B | Redis Cache Layer | v6.0 | 2-3 hafta | Cycle süresi %40-50 ↓ |
| FAZ-C | TimescaleDB Geçişi | v6.x | 3-4 hafta | Ölçeklenebilir zaman serisi |
| FAZ-D | Motor Ayrıştırması | v7.0 | 4-6 hafta | Paralel motorlar, horizontal scale |

## 5.1 FAZ-A: SQLite Retention + Index Optimizasyonu (v5.8)

Hedef: Sıfır yeni bağımlılık ile mevcut büyüme sorununu kontrol altına almak.

Süre: 1-2 hafta

Risk: Düşük — mevcut delete_* metotları zaten kodda var, sadece çağrılmaları gerekiyor.

A1 — Otomatik Retention Servisi:

- DataRetentionService sınıfı: Her gün gece yarısı (veya ilk cycle'da) çalışır

- risk_snapshots: 30 günden eski satırları sil (günlük özet tablosu oluştur)

- top5_history: 60 günden eski satırları sil (haftalık aggregation tablosu oluştur)

- events: severity=INFO → 14 gün, WARNING → 30 gün, ERROR → 90 gün retention

- config_history: 12 ay retention

- liquidity_classes: 30 gün retention

A2 — Günlük Özet Tabloları (Aggregation):

- daily_risk_summary: date, min_equity, max_equity, avg_drawdown, max_drawdown, total_pnl

- weekly_top5_summary: week, symbol, avg_score, selection_count, avg_rank

- Silmeden önce aggregate → ardından raw veriyi sil

A3 — Composite Index Ekleme:

- CREATE INDEX idx_risk_ts_dd ON risk_snapshots(timestamp, drawdown)

- CREATE INDEX idx_events_ts_type ON events(timestamp, type, severity)

- CREATE INDEX idx_top5_date_sym ON top5_history(date, symbol)

A4 — Konfigürasyon:

- config/default.json'a retention_policy bölümü ekle

- Her tablo için retention_days ve aggregation_enabled parametresi

- İlk çalışmada mevcut veriyi temizle (one-time migration)

Beklenen Etki:

- risk_snapshots: Aylık 180K → 30 gün sonra sabit ~180K satır (yıllık yerine)

- top5_history: Aylık 900K → 60 gün sonra sabit ~1.8M (yıllık 10.8M yerine)

- DB boyutu: 12 ayda 5 GB → ~500 MB altında sabit

## 5.2 FAZ-B: Redis Cache Layer (v6.0)

Hedef: Sık erişilen verileri belleğe taşıyarak cycle süresini düşürmek.

Süre: 2-3 hafta

Bağımlılık: Redis Server (Docker veya standalone), redis-py kütüphanesi.

B1 — Redis Veri Yapıları:

- HASH ustat:positions:{ticket} — Aktif pozisyon detayları

- HASH ustat:prices:{symbol} — Son bid/ask/spread

- STRING ustat:regime — Mevcut BABA rejimi + confidence

- STRING ustat:account — Bakiye, equity, margin (JSON)

- SORTED SET ustat:risk_history — Son 24 saat risk snapshot'ları (score=timestamp)

- STRING ustat:cb_state — Circuit breaker durumu

- STREAM ustat:events — Motor olayları (publish/subscribe)

B2 — Write-Behind Cache Pattern:

- Cycle başında: Redis'ten oku (μs) → Motor çalıştır → Redis'e yaz (μs)

- Arka plan thread: Her 10 cycle'da (100s) Redis → SQLite sync

- Shutdown hook: Tüm Redis verisini SQLite'a flush et

- Fallback: Redis unavailable → doğrudan SQLite (mevcut davranış)

B3 — Pub/Sub Motor İletişimi:

- BABA rejim değişikliği → 'ustat:regime_change' kanalına publish

- OĞUL ve H-Engine → subscribe ile anında haberdar

- Mevcut senkron döngü korunur ama motorlar ön-bilgilendirilir

Beklenen Etki:

- Cycle P50: 2024ms → ~1000ms (%50 düşüş)

- Cycle P95: 2266ms → ~1400ms (%38 düşüş)

- DB read/cycle: 5-10 → 0-1 (sadece periodic sync)

## 5.3 FAZ-C: TimescaleDB Geçişi (v6.x)

Hedef: Zaman serisi verilerini profesyonel altyapıya taşımak.

Süre: 3-4 hafta

Bağımlılık: PostgreSQL + TimescaleDB extension, psycopg2 kütüphanesi.

C1 — Tablo Migrasyonu:

- risk_snapshots → TimescaleDB hypertable (haftalık chunk)

- top5_history → TimescaleDB hypertable (günlük chunk)

- events → TimescaleDB hypertable (haftalık chunk)

- bars → TimescaleDB hypertable (günlük chunk, OHLCV optimizasyonu)

- trades, strategies, app_state → PostgreSQL normal tablo (düşük hacim)

C2 — Continuous Aggregates:

- hourly_risk_agg: Saatlik min/max/avg equity, drawdown

- daily_risk_agg: Günlük özet (FAZ-A'daki daily_risk_summary'nin otomatik versiyonu)

- daily_top5_agg: Günlük sembol skor ortalamaları

- Materialized view — sorgu zamanında hesaplama yok, arka planda otomatik güncellenir

C3 — Retention + Compression:

- Tick seviyesi: 30 gün retention → otomatik sil

- Saatlik aggregate: 6 ay retention → compress

- Günlük aggregate: Sınırsız (minimal boyut)

- Compression: 6 aydan eski chunk'lar → %90+ alan tasarrufu

C4 — Migration Stratejisi:

- Dual-write dönem: 2 hafta boyunca hem SQLite hem TimescaleDB'ye yaz

- Read geçişi: Sorguları kademeli olarak TimescaleDB'ye yönlendir

- SQLite'ı read-only arşiv olarak tut (geri dönüş güvenliği)

- Tam geçiş: SQLite bağlantısını kaldır, sadece TimescaleDB

Beklenen Etki:

- Sorgu performansı: Milyonlarca satırda bile <50ms (partitioned + indexed)

- Depolama: %90 compression ile 12 aylık veri ~500 MB

- Otomatik bakım: Retention + compression cron işleri TimescaleDB tarafından yönetilir

## 5.4 FAZ-D: Motor Ayrıştırması (v7.0)

Hedef: Motorları bağımsız process'ler haline getirerek paralel çalışma ve horizontal scaling sağlamak.

Süre: 4-6 hafta

Bağımlılık: Redis Streams (FAZ-B'den zaten mevcut).

D1 — CQRS Pattern:

- Command (Yazma): Motor emirleri → Redis Stream → DB Writer process

- Query (Okuma): Dashboard/API → Read DB (PostgreSQL replica veya Redis cache)

- Event Sourcing: Her motor aksiyonu event olarak kaydedilir, durum event'lerden türetilir

D2 — Motor Process Ayrımı:

- BABA: Bağımsız process, rejim tespitini Redis'e publish eder

- OĞUL: Bağımsız process, BABA rejim kanalını dinler, sinyal üretir

- H-Engine: Bağımsız process, OĞUL sinyallerini dinler, hibrit skor hesaplar

- Manuel Motor: Bağımsız process, kullanıcı müdahalelerini işler

- ÜSTAT Beyin: Bağımsız process, tüm motorları izler, feedback loop çalıştırır

- Orchestrator: Ana process, motorların sağlığını izler, restart/failover yönetir

D3 — Event Sourcing Yapısı:

- Event Store: Değiştirilemez log (her aksiyon kaydedilir)

- Snapshot: Periyodik durum anlık görüntüsü (hızlı recovery için)

- Replay: Herhangi bir anda geçmişe dönüp durumu yeniden oluşturma

- Audit Trail: Anayasa uyumlu tam izlenebilirlik

Beklenen Etki:

- Cycle süresi: Motor paralelliği ile 1000ms → ~500ms

- Dayanıklılık: Bir motor çökse bile diğerleri çalışmaya devam eder

- Ölçeklenebilirlik: Sembol sayısı arttığında motor instance'ları artırılabilir

- Bakım: Her motor bağımsız deploy edilebilir

# 6. Trading Uygulamalarında Veri Yönetim Sistemleri

Profesyonel trading sistemlerinde kullanılan endüstri standartları ve ÜSTAT'a uygulanabilirliği:

## 6.1 CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

Yazma ve okuma işlemlerinin farklı modeller üzerinden yapılması prensibidir. Trading'de emir gönderme (command) ve portföy görüntüleme (query) farklı performans gereksinimlerine sahiptir. Yazma tarafı tutarlılık ve güvenlik isterken, okuma tarafı hız ve esneklik ister. ÜSTAT'ta bu pattern FAZ-D'de uygulanacaktır.

## 6.2 Event Sourcing

Sistemin durumunu doğrudan kaydetmek yerine, duruma yol açan olayları kaydetme modelidir. Bir trade açıldığında 'TradeOpened' eventi, fiyat değiştiğinde 'PriceUpdated' eventi kaydedilir. Mevcut durum bu olayların sıralı tekrarından (replay) elde edilir. Bu model tam audit trail sağlar ve SPK/BIST düzenleyici gereksinimlerini karşılar. ÜSTAT'ın Anayasa'daki 6 adımlı İşlemi Bitir protokolü zaten bu felsefenin basit bir formudur.

## 6.3 Lambda / Kappa Architecture

Lambda mimarisi veriyi iki katmanda işler: batch layer (toplu işleme, tam doğruluk) ve speed layer (anlık işleme, düşük gecikme). Trading'de batch layer gecelik risk hesaplamalarını, speed layer anlık pozisyon takibini yürütür. Kappa mimarisi ise tek bir stream processing katmanı kullanarak karmaşıklığı azaltır. ÜSTAT'ın mevcut yapısı tekli döngü modelindedir; FAZ-C ve FAZ-D ile bu mimariye geçiş mümkün olacaktır.

## 6.4 Time-Series Veri Yönetimi

Finansal verinin %90'ı zaman serisidir: fiyatlar, hacim, göstergeler, risk metrikleri. Geleneksel RDBMS bu veri tipinde verimsizdir çünkü zaman bazlı sorgularda B-tree index yapısı yetersiz kalır. Zaman serisi veritabanları (TimescaleDB, InfluxDB, QuestDB) chunk-tabanlı depolama, otomatik sıkıştırma ve zaman penceresi fonksiyonları ile bu sorunu çözer. ÜSTAT'ın risk_snapshots ve top5_history tabloları klasik zaman serisi örnekleridir.

## 6.5 Endüstri Karşılaştırması

| Özellik | ÜSTAT (Mevcut) | Tipik Algo-Trading | Kurumsal HFT |
| --- | --- | --- | --- |
| Veritabanı | SQLite (tek dosya) | PostgreSQL / TimescaleDB | KDB+ / OneTick |
| Cache | Yok | Redis / Memcached | Kernel bypass DPDK |
| Mesaj Kuyruğu | Yok (senkron) | RabbitMQ / Redis Streams | Aeron / Chronicle Queue |
| Veri Retention | Sınırsız (sorun) | 30-90 gün hot + arşiv | Tick: 1 gün, Minute: 1 yıl |
| Motor Yapısı | Tek process, sıralı | Multi-process | FPGA / co-located |
| Latency | ~2000ms/cycle | 1-50ms/cycle | <10μs |

ÜSTAT perakende VİOP trading için tasarlanmıştır ve HFT seviyesi altyapı gerektirmez. Ancak mevcut SQLite-only yapı, 'tipik algo-trading' seviyesinin bile altındadır. FAZ-A + FAZ-B uygulaması ÜSTAT'ı endüstri ortalamasına taşıyacaktır.

# 7. Maliyet ve Kaynak Analizi

| Faz | Yeni Bağımlılık | RAM Etkisi | Disk Etkisi | Geliştirme Karmaşıklığı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZ-A | Yok | +0 MB | -%80 (temizleme) | ⭐ Düşük |
| FAZ-B | Redis Server (~50MB) | +100-200 MB | +0 | ⭐⭐ Orta |
| FAZ-C | PostgreSQL + TimescaleDB | +200-500 MB | -%50 (compression) | ⭐⭐⭐ Yüksek |
| FAZ-D | Yok (Redis mevcut) | +100 MB (process'ler) | +0 | ⭐⭐⭐⭐ Çok Yüksek |

FAZ-A pratikte sıfır maliyetlidir ve en yüksek getiri/maliyet oranına sahiptir. FAZ-B için Redis Docker container'ı ~50 MB RAM kullanır. FAZ-C'de PostgreSQL + TimescaleDB 200-500 MB RAM gerektirir ancak disk tasarrufu sağlar. FAZ-D geliştirme süresi en yüksek olan fazdır ancak uzun vadede en büyük mimari kazancı verir.

## 7.1 Öncelik Matrisi

Aciliyet ve etki bazında değerlendirme:

- FAZ-A: ACİL — Her geçen gün DB büyüyor, temizleme kodu zaten mevcut, sadece çağrılması gerekiyor

- FAZ-B: KISA VADE — Performans kazancı yüksek, Redis kurulumu basit, geri dönüşü kolay

- FAZ-C: ORTA VADE — En büyük mimari değişiklik, dikkatli planlama gerektirir

- FAZ-D: UZUN VADE — Ölçeklenebilirlik için gerekli ama acil değil

# 8. Riskler ve Azaltma Stratejileri

| Risk | Olasılık | Etki | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Veri kaybı (retention sırasında) | Düşük | Yüksek | Silmeden önce aggregate → doğrula → sil. Cold arşiv yedek. |
| Redis çökmesi | Orta | Orta | SQLite fallback otomatik devreye girer. Redis persistence (AOF) aktif. |
| TimescaleDB migration hatası | Orta | Yüksek | Dual-write dönem (2 hafta). SQLite read-only yedek olarak tutulur. |
| Motor ayrıştırma race condition | Yüksek | Yüksek | Kapsamlı stres testi (mevcut FAZ-1/2/3 altyapısı genişletilir). |
| Performans regresyonu | Düşük | Orta | Her faz sonrası benchmark testi. P95 metriği izlenir. |
| Operasyonel karmaşıklık artışı | Yüksek | Orta | Docker Compose ile tek komut deploy. Health check dashboard. |

# 9. Sonraki Adımlar

Önerilen başlangıç planı:

- FAZ-A'yı hemen başlat: DataRetentionService sınıfını oluştur, mevcut delete_* metotlarını zamanlanmış göreve bağla.

- Composite index'leri ekle: 3 yeni index ile mevcut sorgu performansını artır.

- Retention konfigürasyonunu config/default.json'a ekle.

- Daily/weekly aggregation tablolarını oluştur.

- Benchmark testi: FAZ-A öncesi ve sonrası cycle P50/P95/P99 ölç.

- FAZ-B planlaması: Redis Docker setup, write-behind cache tasarımı.

FAZ-A'nın tamamlanması yaklaşık 1-2 hafta sürecek olup, DB boyutunun kontrol altına alınmasıyla birlikte FAZ-B planlamasına geçilebilir. Her fazın sonunda stres test altyapısı (TEST_009/010/011) kullanılarak performans regresyonu kontrol edilmelidir.

— Doküman Sonu —