USTAT v5.2

System Monitor

Uygulama Plani

VIOP Algoritmik Ticaret Sistemi

Tarih: 09 Mart 2026

Versiyon: v5.2.0  |  Gizlilik: Dahili Kullanim

Hazirlayan: USTAT Gelistirme Ekibi

# 1. Yonetici Ozeti

Bu dokuman, USTAT v5.2 algoritmik ticaret sistemine eklenecek System Monitor sayfasinin detayli uygulama planini icerir. Monitor sayfasi, sistemin tum katmanlarini (BABA, OGUL, USTAT, H-ENGINE, MANUEL, HIBRIT) tek bir ekrandan gorsel olarak izlemeyi hedefler.

## 1.1 Amac

- Mevcut Sistem Sagligi ve Sistem Gunlugu sayfalarinin islev boslugunu kapatmak

- Modul mimarisi diyagrami ile veri akisini gorsel olarak sunmak

- Sinyal akis tablosu ile sinyal-onay-emir pipeline izlemesi saglamak

- Modul bazli hata sayaci ve thread durumu ile operasyonel farkindalik artirmak

- VIOP piyasa durumu gostergesi ile piyasa zamanlama bilinci saglamak

## 1.2 Kapsam

| Katman | Degisiklik Turu | Tahmini Etki |
| --- | --- | --- |
| Frontend (React) | Yeni sayfa + route ekleme | ~500-600 satir |
| Backend (Python API) | Health API genisletme | ~120-150 satir |
| Engine (Python) | Metrik toplama eklentileri | ~80-100 satir |
| WebSocket | Monitor push kanali | ~30-50 satir |
| TOPLAM |  | ~730-900 satir |

Not: Mevcut bilesenler (Dashboard, SystemHealth, SystemLog, RiskManagement) DEGISTIRILMEZ. Monitor tamamen yeni bir sayfa olarak eklenir.

# 2. Mevcut Durum Analizi

## 2.1 Mevcut Sayfalar

| Sayfa | Veri Kaynagi | Guncelleme | Temel Islev |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | REST + WS | 2sn / 30sn | Hesap, pozisyon, son islemler |
| SystemHealth | GET /api/health | 5sn poll | Cycle perf, MT5 ping, emir, katman |
| SystemLog | GET /api/events | 10sn poll | Olaylar, filtre, severity ozet |
| RiskManagement | GET /api/risk | 5sn poll | Drawdown, kill-switch, sayaclar |

## 2.2 Tespit Edilen Bosluklar

| # | Eksik Yetenek | Aciklama | Oncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modul Mimarisi Diyagrami | BABA-OGUL-USTAT-HENGINE-MANUEL-HIBRIT arasi veri akisi | KRITIK |
| 2 | Sinyal Akis Tablosu | Sinyal-onay-emir pipeline izlemesi | KRITIK |
| 3 | Thread Durumu | TICK, M1, SPREAD thread saglik gostergeleri | YUKSEK |
| 4 | Modul Hata Sayaci | Her modulun gunluk hata sayisi (6 modul) | YUKSEK |
| 5 | VIOP Piyasa Durumu | ACIK/KAPALI/PRE-MARKET gostergesi | ORTA |
| 6 | Pipeline Response Time | BABA-OGUL-MT5 pipeline gosterimi | YUKSEK |

## 2.3 Mevcut Backend Veri Haritasi

| API Endpoint | Mevcut Veri | Monitor Kullanimi |
| --- | --- | --- |
| GET /api/health | cycle, mt5, orders, layers, system | Flow Diagram, Response Time, Sistem metrikleri |
| GET /api/status | engine_running, mt5_connected, regime, phase, kill_switch | Header durum, MT5 kutusu |
| GET /api/risk | drawdown, can_trade, kill_switch, blocked_symbols | Risk & Kill-Switch paneli |
| GET /api/events | son 500 olay (type, severity, message) | Log akisi paneli |
| WS /ws/live | equity, status, position, hybrid | Canli guncelleme push |
| GET /api/account | balance, equity, margin, floating_pnl, daily_pnl | Stats bar P&L karti |
| GET /api/positions | acik pozisyonlar listesi | Stats bar pozisyon sayisi |

# 3. Hedef Mimari - System Monitor

## 3.1 Sayfa Yerlesim Plani

System Monitor, tek sayfalik, 5 ana bolumden olusan bir dashboard olarak tasarlanacaktir:

SAYFA LAYOUT PLANI

+-----------------------------------------------------------------+

| [A] HEADER: Sistem Durumu | VIOP | Saat                          |

+-----------------------------------------------------------------+

| [B] STATS: P&L | Pozisyon | Drawdown | Ping | Lag | Uptime      |

+-----------------------------------------------------------------+

| [C] MODUL MIMARISI DIYAGRAMI                                    |

|                   MT5 GCM MENKUL                                |

|                    |    |    |                                   |

| BABA -> OGUL -> USTAT -> H-ENGINE -> MANUEL -> HIBRIT          |

+-----------------------------------------------------------------+

| [D] SINYAL AKIS TABLOSU                                         |

| Zaman | Kaynak | Kontrat | Yon | BABA | Motor | MT5 | ms       |

+--------------------+--------------------+----------------------+

| [E1] LOG AKISI     | [E2] PERFORMANS    | [E3] RISK & HATA    |

|  streaming log     |  Response Time      |  Kill-Switch L1-L3  |

|                    |  Thread Durumu      |  DD Barlari         |

|                    |                     |  Modul Hata Sayaci  |

+--------------------+--------------------+----------------------+

## 3.2 Bolum Detaylari

### [A] Header Bolumu

| Eleman | Veri Kaynagi | Guncelleme | Davranis |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem Aktif | status.engine_running | 5sn poll | Yesil animasyonlu nokta + AKTIF/PASIF |
| VIOP Piyasa | Frontend (saat bazli) | 1sn | 09:30-18:10=ACIK, PRE-MARKET, KAPALI |
| Dijital Saat | JavaScript Date | 1sn | HH:MM:SS formati |

### [B] Stats Bar - 6 Metrik Karti

| Kart | Veri Kaynagi | Renk Kurali |
| --- | --- | --- |
| Gunluk P&L | account.daily_pnl / WS equity | Pozitif=Yesil, Negatif=Kirmizi |
| Aktif Pozisyon | positions.count | Sabit mavi |
| Drawdown | risk.daily_drawdown_pct | <%1=Yesil, %1-1.5=Turuncu, >%1.5=Kirmizi |
| MT5 Ping | health.mt5.last_ping_ms | <20ms=Yesil, 20-50=Turuncu, >50=Kirmizi |
| SQLite Lag | YENI: health.write_latency_ms | <5ms=Yesil, >5ms=Kirmizi |
| Uptime | health.system.engine_uptime_seconds | Yuzde hesap |

### [C] Modul Mimarisi Diyagrami

Sistemin kalbi. 6 modulu ve MT5 baglantisini gorsel olarak gosteren interaktif diyagram.

| Modul | Renk | Ana Metrik | Alt Detaylar | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BABA | #E74C3C | Kill-Switch (L0-L3) | Bloke emir, DD limit, hata | can_trade + kill_switch |
| OGUL | #F39C12 | Sinyal sayisi | Son sinyal, red, hata | daily_loss_stop |
| USTAT | #4A9EFF | Aktif kontrat | Degerlendirme, devre disi | Sabit ok |
| H-ENGINE | #00D4AA | Insan pozisyonu | Devir durumu, H-BABA | Transfer bekliyor mu |
| MANUEL | #FF6B9D | Manuel emir | Son emir, basari orani | Sabit ok |
| HIBRIT | #A855F7 | Hibrit sinyal | Son sinyal, red | Hata varsa warn |

MT5 Baglanti Kutusu (Ust Merkez):

| Alan | Veri Kaynagi | Gosterim |
| --- | --- | --- |
| Baglanti | status.mt5_connected | CANLI / KOPUK |
| Ping | health.mt5.last_ping_ms | 12ms |
| Sunucu | Sabit: GCM-Live | GCM-Live |
| Hesap | account.login (maskeli) | ****4821 |

Modul Arasi Ok Animasyonlari:

- BABA -> OGUL: ONAY (risk onay sonrasi sinyal iletimi)

- OGUL -> USTAT: KONTRAT (sinyal uretim, kontrat secimi)

- USTAT -> H-ENGINE: H-SYNC (hibrit pozisyon senkronizasyonu)

- H-ENGINE -> MANUEL: SYNC | MANUEL -> HIBRIT: SYNC

- MT5 -> OGUL/MANUEL/HIBRIT: Dikey oklar (emir yollama, fiyat verisi)

Her ok CSS gradient + linear animation kullanir. flowH (yatay) ve flowV (dikey) keyframe animasyonlari.

### [D] Sinyal Akis Tablosu

Her sinyalin dogumundan MT5 emirine kadar tum yasam dongusunu gosterir. Mevcut uygulamada bu YOKTUR.

| Sutun | Tip | Aciklama | Renk Kurali |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAMAN | timestamp | Sinyal uretim ani (HH:MM:SS) | Gri |
| KAYNAK | enum | OGUL / MANUEL / HIBRIT | OGUL=Turuncu, MANUEL=Pembe, HIBRIT=Mor |
| KONTRAT | string | Kontrat adi (XU30_YAKINVADE) | Acik mavi |
| YON | enum | LONG / SHORT | LONG=Yesil, SHORT=Kirmizi |
| BABA | enum | BABA ONAY / BABA RED | ONAY=Yesil, RED=Kirmizi |
| MOTOR | string | Islemi yurulen motor | Motor rengine gore |
| MT5 | enum | FILLED / REJECTED / TIMEOUT | FILLED=Yesil, digerleri=Kirmizi/Turuncu |
| MS | number | Toplam islem suresi (ms) | >50ms=Turuncu |

Backend Sinyal Akis Yaklasimi:

| Yaklasim | Aciklama | Karar |
| --- | --- | --- |
| A: Event Bus | event_bus.emit() icine signal_flow eklenir | Uygun degil - event bus bildirim icin |
| B: HealthCollector (Onerilen) | record_signal_flow() metodu, son 50 sinyal bellekte | SECILDI |
| C: Yeni Endpoint | GET /api/monitor/signals ayri endpoint | Gereksiz karmasiklik |

Oneri: HealthCollector icine record_signal_flow() metodu. Ayni thread-safe deque pattern. /api/health yanitinda signal_flows[] olarak doner.

### [E1] Log Akisi (Sol Alt)

- Veri: GET /api/events (limit: 20)

- Guncelleme: 5sn poll

- Format: [HH:MM:SS] [severity] mesaj, renk kodlu streaming gorunum

- Kapasite: Son 20 satir, scroll ile

### [E2] Performans (Orta Alt)

a) Response Time Barlari:

| Bar | Veri Kaynagi | Max | Renk |
| --- | --- | --- | --- |
| BABA KARAR | baba_cycle + risk_check | 50ms | #E74C3C |
| OGUL YURUTME | ogul_signals | 100ms | #F39C12 |
| MT5 ULASIM | last_ping + avg_send | 150ms | #7C4DFF |
| TOPLAM | total_ms | 300ms | #00D4AA |

b) Thread Durumu (YENI - backend gerektirir):

| Thread | Gorev | Metrikler |
| --- | --- | --- |
| TICK | Fiyat verisi toplama | Durum, son calisma, yazma sayisi |
| M1 | M1 bar kapanisi | Durum, son calisma, yazma sayisi |
| SPREAD | Spread izleme | Durum, son calisma, yazma sayisi |

### [E3] Risk & Hata (Sag Alt)

a) Kill-Switch Gorsel Kutulari:

- L1 - UYARI: Kontrat bazli durdurma (%1.0)

- L2 - DURDUR: Sistem pause (%1.5)

- L3 - KRITIK: Tam kapanis (%2.0)

b) Drawdown Progress Barlari: Gunluk DD + L1/L2/L3 doluluk

c) Modul Bazli Hata Sayaci (YENI):

| Modul | Hata Kaynagi | Toplanacak Veri |
| --- | --- | --- |
| BABA | Kill-switch, erken uyari | ERROR/WARNING sayisi (events DB) |
| OGUL | Emir red, sinyal hatasi | ERROR sayisi |
| USTAT | Kontrat degerlendirme hatasi | ERROR sayisi |
| H-ENGINE | Hibrit yonetim hatasi | ERROR sayisi |
| MANUEL | Manuel emir hatasi | ERROR sayisi |
| HIBRIT | Hibrit sinyal/emir hatasi | ERROR sayisi |

# 4. Backend Degisiklikleri

## 4.1 engine/health.py Genisletme

| # | Eklenti | Yeni Metod | Aciklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinyal Akis | record_signal_flow() | kaynak/kontrat/yon/baba/motor/mt5/sure -> deque(50) |
| 2 | Thread Izleyici | record_thread_status() | TICK/M1/SPREAD durum + yazma sayisi |
| 3 | Hata Sayaci | record_module_error() | Modul bazli gunluk error counter |
| 4 | SQLite Lag | record_write_latency() | DB yazma gecikmesi kaydeder |

## 4.2 Snapshot Genisletmesi

| Yeni Alan | Tip | Ornek |
| --- | --- | --- |
| signal_flows | list[dict] (50) | source, contract, dir, baba, motor, mt5, ms |
| threads | dict | {TICK: {status, last, writes}, M1, SPREAD} |
| module_errors | dict | {baba:0, ogul:3, ustat:0, h_engine:1, manuel:0, hibrit:2} |
| write_latency_ms | float | 3.2 |

Mevcut HealthResponse dict tipinde alanlar kullandigi icin yeni alanlar kirilma RISKI OLMADAN eklenebilir.

## 4.3 engine/main.py Entegrasyon Noktalari

| Konum | Cagri | Tetikleyici |
| --- | --- | --- |
| ogul.generate_signals() sonrasi | record_signal_flow() | Her sinyal uretildiginde |
| baba.check_risk() sonrasi | signal_flow update (baba) | BABA onay/red verdikten sonra |
| mt5_bridge.send_order() sonrasi | signal_flow update (mt5) | MT5 emir sonucu gelince |
| except bloklari | record_module_error(mod) | Hata yakalandiginda |
| data_pipeline sonrasi | record_thread_status() | Her veri guncelleme dongusunde |
| database.execute() sonrasi | record_write_latency(ms) | Her DB yazma isleminde |

# 5. Frontend Uygulama Plani

## 5.1 Dosya Yapisi

| Dosya | Islem | Satir |
| --- | --- | --- |
| Monitor.jsx | YENI - Ana Monitor bileseni | ~450-550 |
| SideNav.jsx | EDIT - Nav item ekleme | +2 |
| App.jsx | EDIT - Route ekleme | +3 |
| api.js | EDIT - getMonitorData() (opsiyonel) | +10 |
| theme.css | EDIT - Monitor CSS (mn- prefix) | +150-200 |

## 5.2 Bilesen Hiyerarsisi

| Bilesen | Props | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Monitor (ana) | - | State, data fetching, layout |
| MonitorHeader | status, marketStatus, time | Sistem/VIOP durumu, saat |
| StatsBar | account, positions, risk, health | 6 metrik karti |
| FlowDiagram | layers, status, health | Modul diyagrami + MT5 + oklar |
| ModuleBox | name, color, status, metric, details | Tek modul kutusu (6x) |
| FlowArrow | color1, color2, label | Animasyonlu ok (5x) |
| MT5Box | mt5Connected, ping, server, account | MT5 baglanti kutusu |
| SignalFlowTable | signals | Sinyal akis tablosu |
| LogPanel | events | Kompakt log akisi |
| PerformancePanel | cycle, threads | Response time + thread |
| RiskPanel | risk, moduleErrors | Kill-switch + DD + hata |

## 5.3 State ve Guncelleme

| State | Kaynak | Siklik |
| --- | --- | --- |
| healthData | GET /api/health | 3sn poll |
| statusData | GET /api/status | 5sn poll |
| riskData | GET /api/risk | 5sn poll |
| accountData | WS equity push | 2sn (realtime) |
| positionsData | WS position push | 2sn (realtime) |
| eventsData | GET /api/events (limit:20) | 5sn poll |
| time / marketStatus | JS Date / frontend hesap | 1sn interval |

# 6. Uygulama Adimlari (Fazlar)

## Faz 1: Backend Hazirlik (30-45 dk)

- engine/health.py - HealthCollector genisletmesi (signal_flow, thread, errors, latency)

- engine/main.py - Sinyal akis ve hata kaydi cagrilarinin eklenmesi

- api/routes/health.py - Yeni alanlarin response'a eklenmesi

- TEST: API calistir, GET /api/health yeni alanlar mevcut mu kontrol et

## Faz 2: Frontend Iskelet + Routing (15-20 dk)

- Monitor.jsx olustur - bos iskelet, state, data fetching

- SideNav.jsx - NAV_ITEMS'a monitor eklenmesi

- App.jsx - Route ekleme

- TEST: Sidebar navigasyon calisiyor mu kontrol et

## Faz 3: Ana Bilesenler (60-90 dk)

- [A] MonitorHeader - Sistem durumu + VIOP + saat

- [B] StatsBar - 6 metrik karti

- [C] FlowDiagram + ModuleBox + FlowArrow + MT5Box - Modul mimarisi (en karmasik)

- [D] SignalFlowTable - Sinyal akis tablosu

- [E1/E2/E3] Alt Paneller - Log, Performans, Risk

## Faz 4: CSS + Animasyonlar (30-45 dk)

- theme.css - Monitor CSS siniflarini ekle (mn- prefix)

- @keyframes - pulse, flowH, flowV animasyonlari

- Final TEST: Tum sayfa canli veri ile 5 dk izleme

# 7. Risk ve Etki Analizi

## 7.1 Degisiklik Etki Matrisi

| Dosya | Degisiklik | Kirilma Riski | Geri Alma |
| --- | --- | --- | --- |
| engine/health.py | GENISLETME | DUSUK | Yeni metodlar kaldirilir |
| engine/main.py | EKLEME | DUSUK | Record cagrilari kaldirilir |
| api/routes/health.py | GENISLETME | DUSUK | Yeni alanlar cikarilir |
| Monitor.jsx | YENI DOSYA | SIFIR | Dosya silinir |
| SideNav.jsx | 1 SATIR | SIFIR | Satir cikarilir |
| App.jsx | 1 ROUTE | SIFIR | Route cikarilir |
| theme.css | CSS EKLEME | SIFIR | mn- kurallar silinir |

## 7.2 Performans Etkisi

| Metrik | Mevcut | Sonrasi | Fark |
| --- | --- | --- | --- |
| API istekleri (5sn) | ~8-10 | ~12-15 | +%40-50 |
| Bellek (Health) | ~50KB | ~80KB | +30KB |
| WS mesaj boyutu | ~2KB | Degismez | 0 |
| CPU (engine) | ~0.01ms | ~0.02ms | +0.01ms |

Performans etkisi ihmal edilebilir. Promise.all() ile paralel istek, toplam latency 10-15ms.

## 7.3 Dogrulama Plani

| Test | Yontem | Basari Kriteri |
| --- | --- | --- |
| Backend yeni alanlar | curl /api/health ¦ jq | signal_flows, threads, module_errors mevcut |
| Frontend render | /monitor sayfasini ac | 5 bolum dogru render |
| Canli veri | 5 dk izleme | Stats, log, response time canli guncelleniyor |
| Flow Diagram | Engine calisirken gozle | Modul durumlari dogru |
| Sinyal Akis | OGUL sinyal uretirken | Tablo yeni sinyalleri gosteriyor |
| Regresyon | Dashboard, Health, Risk kontrol | Mevcut sayfalar etkilenmemis |
| Build | npm run build && dist | Build hatasi yok |

# 8. Zaman Cizelgesi

| Faz | Islem | Sure | Bagimlilik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend Hazirlik | 30-45 dk | Yok |
| 2 | Frontend Iskelet + Routing | 15-20 dk | Faz 1 |
| 3 | Ana Bilesenler | 60-90 dk | Faz 2 |
| 4 | CSS + Animasyonlar | 30-45 dk | Faz 3 |
| 5 | Test + Dogrulama | 20-30 dk | Faz 4 |
|  | TOPLAM | 2.5 - 4 saat |  |

# 9. Sonuc ve Oneri

System Monitor, USTAT v5.2 uygulamasina operasyonel gorunurluk kazandiran stratejik bir eklentidir. Mevcut sayfalar degistirilmeden, tamamen yeni bir sayfa olarak eklenir.

Temel Faydalar:

- Modul mimarisi diyagrami ile tum yapiyi tek bakista gorme

- Sinyal akis tablosu ile sinyal-onay-emir pipeline izlemesi

- Modul bazli hata sayaci ile sorunlu katmani aninda tespit

- Thread durumu ile alt sistem sagligini izleme

- VIOP piyasa durumu ile islem penceresi farkindligi

Risk Degerlendirmesi:

- Kirilma riski: SIFIR-DUSUK (mevcut bilesenlere dokunulmuyor)

- Performans etkisi: Ihmal edilebilir (+0.01ms CPU, +30KB bellek)

- Geri alma: Tek adimda mumkun (dosya silme + 3 satir geri alma)

--- Rapor Sonu ---

Onay bekleniyor. Yonlendirmenizi beklemekteyiz.